Обоснование времени для тестирования заполнения справочника «Товары» (демобаза)

- Анализ наполнения и структуры справочника в демобазе — 30 минут

- Написание тестов 290 минут:

- - Создание новой группы; - 20 минут

- - Создание нового элемента; - 30 минут

- -  Копирование элемента (копирование групп исключим); - 20 минут

- - Добавление картинки к товару - 30 минут

- -Добавление характеристик в карточке товара — 20 минут

- - Удаление характеристик — 20 минут

- - Изменение элемента справочника «Товары» - 30 минут

- - добавление единиц измерения — 30 минут

- -  тестирование вывода штрихкода на печать - 30 минут

- - прикрепление файлов в карточку товара — 60 минут

- Время на повторный прогон всех тестов — 30 минут

- Время на составление возможных баг-отчетов — 100 минут: 10 минут на отчет, количество вероятных багов — 10.

- Доп. риски (закладываем  примерно плюс 10% к общему времени) — 50 минут

- Вероятность ошибки оценки 15% - примерно 70 минут

Итого: 290+30+100+50+70 = 540 минут